----LOGOTIPO-----

B A S E S    DE   L I C I T A C I O N

ESTA OBRA SERA A  BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, EJECUTADA CON RECURSOS FEDERALES PROVENIENTES DEL  FONDO EXTRAORDINARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2017.

LAS BASES DE ESTA LICITACION QUEDAN DIVIDIDAS EN:

I.- CONSIDERACIONES GENERALES.

BASES

- II.- consideraciones TÉCNICAS,

BASES

- III.- CONSIDERACIONES ECONÓMICAS,

BASES

DATOS GENERALES

### 1.- CONVOCANTE: UNION NACIONAL INTEGRAL DE TRABAJO ORGANIZADO ASOCIACION CIVIL

2.- CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: No UNITOAC-FESHCP-OP-01-2017 SU OBTENCIÓN SERÁ GRATUITA.

3.- OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL (CEI) PRIMERA ETAPA UBICADO EN LA COLONIA COLINAS DEL VEGEL EN ZACATECAS, ZAC.

| FECHA DE PUBLICACIÓN | FECHA VISITA DE OBRA | FECHA JUNTA DE ACLARACIONES | FECHA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 DE OCTUBRE DE 2017 | 20 DE OCTUBRE DE 2017 11:00 HRS. | 20 DE OCTUBRE DE 2017 12:00 HRS. | 27 DE OCTUBRE DE 2017 9:00 HRS. |

PARA LA EVALUACIÓN DE LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN SE APLICARÁ EL MÉTODO BINARIO QUE CONSISTE EN DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES A PARTIR DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 63 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

SE ENTENDERÁ POR:

UNITO.- UNION NACIONAL INTEGRAL DE TRABAJO ORGANIZADO ASOCIACION CIVIL

LEY.- LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

REGLAMENTO.- EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.- DOCUMENTO QUE CONTIENE LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE, EN LA CUAL SE ESTABLECEN LAS BASES A LAS QUE SE SUJETARÁ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

LICITACIÓN.- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA OBRA ESTABLECIDO EN LA LEY Y REGLAMENTO.

EL LICITANTE.- PERSONA QUE PARTICIPE EN CUALQUIER PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

LA CONVOCANTE.- UNITO (UNION NACIONAL INTEGRAL DE TRABAJO ORGANIZADO ASOCIACION CIVIL)

EL CONTRATISTA.- PERSONA QUE CELEBRE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS MOTIVO DE LA PRESENTE LICITACION.

PAGINA WEP O DIGITAL.- SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA CAPAZ DE CONTENER TEXTO, SONIDO, VÍDEO, PROGRAMAS, ENLACES, IMÁGENES, EL LA QUE SE DARA ACONOCER LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA OBRA PUBLICA QUE SE LICITA, LA  CONSULTA GRATUITA Y CONSTITUYE UN MEDIO POR EL CUAL SE DA A CONOCER LAS ETAPAS DEL PROCEDINMIENTO.

PROYECTO EJECUTIVO.- CONJUNTO DE PLANOS Y DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICO Y DE INGENIERÍA DE UNA OBRA, EL CATALOGO DE CONCEPTOS, ASÍ COMO LAS DESCRIPCIONES E INFORMACIÓN SUFICIENTE PARA QUE ESTA SE PUEDA LLEVAR A CABO.

PROYECTO DE INGENIERÍA.- EL QUE COMPRENDE LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS, MEMORIAS DE CÁLCULO Y DESCRIPTIVAS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES APLICABLES, ASÍ COMO PLANTAS, ALZADOS, SECCIONES Y DETALLE QUE PERMITAN LLEVAR A CABO UNA  OBRA CIVIL, MECÁNICA O DE CUALQUIER OTRA ESPECIALIDAD.

SOBRE CERRADO: SOBRE DE PAPEL QUE CONTENGA LA PROPUESTA IMPRESA CERRADO DE FORMA INVILABLE Y PERFECTAMENTE IDENTIFICADO CON LOS DATOS DEL PARTICIPANTE Y LA LICITACION DE QUE SE TRATA.

EL SUPERINTENDENTE.- EL REPRESENTANTE DE EL CONTRATISTA ANTE LA ENTIDAD PARA CUMPLIR CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PACTADOS EN EL CONTRATO, EN LO RELACIONADO CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ELCUAL DEBE CONTAR CON CEDULA PROFESIONAL DE ARQUITECTO U INGENIERO.

LICITACION PRESENCIAL.- LOS LICITANTES DEBERAN ESTAR PRESENTES PARA ENTREGAR SUS PROPUESTAS ELLOS MISMOS O ATRAVES DE SU REPRESENTANTE O PERSONA QUE SE FACULTE PARA ELLO CONFORME A LA LEY .

LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA SERÁ PRESENTADA COMPLETA, UNIFORME Y ORDENADA EN UN SOLO SOBRE CERRADO, CLARAMENTE IDENTIFICADO Y CONTENDRÁ LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

I.- CONSIDERACIONES GENERALES, BASES

II.- CONSIDERACIONES TÉCNICAS, BASES

(CARÁTULAS Y FORMATOS)

III.- CONSIDERACIONES ECONÓMICAS, BASES

(CARÁTULAS Y FORMATOS)

DISPOSICIONES

PRIMERA.- EN ESTA LICITACIÓN SOLO SE ACEPTARÁ LA PARTICIPACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES  MEXICANAS, NO PODRAN PARTICIPAR EN ASOCIACION.

SEGUNDA.- LA LICITACION ES PRESENCIAL.- POR LO QUE, LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR DEBERAN ACUDIR DE MANERA PERSONAL AL ACTO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS, EN LAS OFICINAS DE LA UNITO UBICADAS EN  CALLE JUAN ANDREU ALMAZAN # 206 EN LA COLONIA BARROS SIERRA DE ZACATECAS, ZAC; C.P. 98090.

DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN

DENTRO O FUERA DEL SOBRE QUE CONTENGA LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, A ELECCIÓN DE EL LICITANTE; EN UN SOBRE QUE LLAVARÁ DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN, PRESENTARÁ LA DOCUMENTACIÓN SIGUIENTE:

LA FORMA EN QUE LOS LICITANTES DEBERÁN ACREDITAR SU EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA, PARA EFECTOS DE LA SUSCRIPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES:

1.- COPIA SIMPLE DEL ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA Y SUS MODIFICACIONES, DEBIDAMENTE INSCRITAS EN EL REGISTRO PÚBLICO CORRESPONDIENTE.

2.- COPIA SIMPLE DE LOS PODERES NOTARIALES DEL SUSCRIPTOR DE LA PROPOSICIÓN PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN (DEBIDAMENTE INSCRITOS EN EL REGISTRO PÚBLICO CORRESPONDIENTE), O ESPECIALES PARA FIRMA DE PROPOSICIONES.

PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO, EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ PRESENTAR PARA SU COTEJO ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DE LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS, ASI COMO LOS SIGUIENTES:

- PERSONAS MORALES:

  - ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA Y SUS MODIFICACIONES, DEBIDAMENTE INSCRITAS EN EL REGISTRO PÚBLICO CORRESPONDIENTE.

  - CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL. RFC

  - IDENTIFICACIÓN OFICIAL DE LOS REPRESENTANTES LEGALES.

ESTOS DOCUMENTOS SERVIRÁN PARA CONSTATAR QUE LA PERSONA CUMPLE CON LOS REQUISITOS LEGALES NECESARIOS.

PROCESO DE LICITACION  CONSIDERACIONES GENERALES

C L A U S U L A S

PRIMERA.- LA PRESENTE LICITACIÓN SE INICIA CON LA PUBLICACIÓN DEL RESUMEN DE LA CONVOCATORIA Y CONCLUYE CON LA EMISIÓN DEL FALLO Y LA FIRMA DEL CONTRATO, O EN SU CASO CON LA CANCELACIÓN DEL PROCEDIMIENTO; AL FORMULAR LA PROPOSICIÓN,  EL LICITANTE,   TOMARA  EN  CUENTA  Lo SIGUIENTE:

A).- VISITA DE OBRA.- LA REUNIÓN PARA PARTIR AL LUGAR DONDE SE EJECUTARAn los trabajos SERÁ  EL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2017 A LAS 11:00 AM. EN LA OFICINA DE LA UNITO EN  CALLE JUAN ANDREU ALMAZAN # 206 EN LA COLONIA BARROS SIERRA DE ZACATECAS, ZAC; C.P. 98090.

B).- LA JUNTA DE ACLARACIONES DE  LA LICITACIÓN SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2017 A LAS 12:00 AM. EN LA OFICINA DE LA UNITO EN  CALLE JUAN ANDREU ALMAZAN # 206 EN LA COLONIA BARROS SIERRA DE ZACATECAS, ZAC; C.P. 98090.

SE LEVANTARÁ EL ACTA DE LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES LA CUAL SERÁ FIRMADA POR LOS LICITANTES QUE HUBIEREN ASISTIDO, SIN QUE LA FALTA DE LA FIRMA DE ALGUNO DE ELLOS RESTE VALIDEZ O EFECTOS A LA MISMA, DE LA CUAL SE ENTREGARÁ COPIA A DICHOS ASISTENTES Y SE SUBIRA A LA PAGINA WEB DE UNITO.

LAS PERSONAS QUE PRETENDAN SOLICITAR ACLARACIONES A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA Y BASES DE LA LICITACIÓN O CONCEPTOS, DEBERÁN PRESENTAR UN ESCRITO EN EL QUE EXPRESEN SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, POR SI O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, MANIFESTANDO EN TODOS LOS CASOS LOS DATOS GENERALES DEL INTERESADO Y, EN SU CASO, DEL REPRESENTANTE, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 39 DEL REGLAMENTO.

SI NO SE PRESENTA EL ESCRITO SEÑALADO EN PÁRRAFO ANTERIOR, NO SE PERMITIRA HACER PREGUNTAS AL RESPECTO SOLAMENTE SE PERMITIRÁ EL ACCESO A LA JUNTA DE ACLARACIONES  A LA PERSONA QUE LO SOLICITE EN CALIDAD DE OBSERVADOR,  LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 35 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS QUE SE INVOCA.

LAS DUDAS Y PREGUNTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES, EN ESTA LICITACION DEBERAN ENVIARSE POR CORREO ELECTRÓNICO VEINTICUATRO HORAS ANTES DE LA FECHA A CELEBRARSE LA JUNTA LOS TIEMPOS SE TOMARAN EN BASE A LA HORA QUE SE REFLEJE EN LA PAGINA WEP, QUE FUE ENVIADA LA PREGRUNTA, ACOMPAÑADA DEL ESCRITO SOLICITADO,  LAS PREGUNTAS QUE SE ENVIEN POR CORREO DESPUES DE ESTA HORA NO SERAN INCLUIDAS EN LA JUNTA, EL CORREO ES EL SIGUIENTE unitoaczac@gmail.com CON BASE EN EL ART. 39 PENULTIMO PARRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY QUE SE INVOCA.

SE DESARROLLARA DE LA SIGUIENTE MANERA SE RECIBIRÁN TODAS LAS PREGUNTAS DE LOS LICITANTES, DEPENDIENDO DE LA CANTIDAD DE PREGUNTAS EN UNA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES SE ENTREGARA LA RESPUESTA A CADA UNA DE ELLAS POR ESCRITO, LOS LICITANTES TENDRAN DERECHO A REPREGUNTAR SOBRE LAS RESPUESTAS QUE SE LES DEN A SU PREGUNTAS INICIALES.

LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN QUE SEAN RECIBIDAS CON POSTERIORIDAD A LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES, O BIEN, DESPUÉS DEL PLAZO PREVISTO PARA SU ENVÍO, NO SERÁN CONTESTADAS POR LA CONVOCANTE POR RESULTAR EXTEMPORÁNEAS Y SE INTEGRARAN AL EXPEDIENTE RESPECTIVO; EN DICHO SUPUESTO, SI EL SECRETARIO DE LA UNITO, QUE PRESIDA LA JUNTA DE ACLARACIONES CONSIDERA NECESARIO CITAR A UNA ULTERIOR JUNTA, LA CONVOCANTE TOMARÁ EN CUENTA DICHAS SOLICITUDES PARA RESPONDERLAS, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL ARTÌCULO 40 DELREGLAMENTO.

LA ASISTENCIA DE LOS INTERESADOS A LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES ES OPTATIVA. CUALQUIER MODIFICACIÓN EN LAS BASES Y ANEXOS INCLUYENDO LAS QUE RESULTEN DE LA O LAS JUNTAS DE ACLARACIONES, FORMARÁ PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y DEBERÁ SER CONSIDERADA DE FORMA OBLIGATORIA POR LOS LICITANTES EN LA ELABORACIÓN DE SU PROPOSICIÓN.

AL FINALIZAR EL ACTO SE FIJARÁ UN EJEMPLAR DEL ACTA EN LAS OFICINAS DE LA UNITO; EL ACTA ESTARÁ VISIBLE EN UN PERIODO NO MENOR DE CINCO DÍAS.

ASÍ MISMO, LA CONVOCANTE DIFUNDIRÁ UN EJEMPLAR DE DICHA ACTA EN LA PAGINA WEB, PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN A LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO AL ACTO. DICHO PROCEDIMIENTO SUSTITUIRÁ A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL.

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

C).- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

PARA INTERVENIR EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES SERA OBLIGATORIO, QUE LOS LICITANTES PRESENTEN UN ESCRITO EN EL QUE SU FIRMANTE, MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA, SIN QUE RESULTE NECESARIO ACREDITAR SU PERSONALIDAD JURÍDICA, INDICANDO EL NUMERO DE LICITACION Y EL NOMBRE DE LA OBRA, LA CUAL DEBERA ESTAR FIRMADA.

LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE DICHO ESCRITO TAL COMO SE SOLICITA, SERÁ MOTIVO PARA DESECHARLA LA PROPUESTA, POR INCUMPLIR LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS QUE LOS ESTABLECEN.FUNDAMENTO LEGAL EN EL ARTICULO 34 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRASA PUBLICAS QUE SE INVOCA

CUALQUIER PERSONA PODRÁ ASISTIR A LOS DIFERENTES ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN EN CALIDAD DE OBSERVADOR, SIENDO REQUISITO REGISTRAR PREVIAMENTE SU ASISTENCIA Y ABSTENERSE DE INTERVENIR EN CUALQUIER FORMA EN LOS MISMOS.

LOS LICITANTES PRESENTARÁN SUS PROPOSICIONES POR ESCRITO DURANTE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. EN EL LUGAR, FECHA Y HORA QUE SEÑALE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA  DE PROPOSICIONES SERÁ EL DÍA 27 DE OCTUBRE DEL 2017, A LAS 9:00 HORAS, EN LAS OFICINAS DE LA UNITO UBICADAS EN  CALLE JUAN ANDREU ALMAZAN # 206 EN LA COLONIA BARROS SIERRA DE ZACATECAS, ZAC; C.P. 98090., EN PRESENCIA DE LOS INTERESADOS QUE ASISTAN AL ACTO Y, EN SU CASO DEL REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DEL ESTADO; LOS LICITANTES ENTREGARÁN EN “UN SOBRE CERRADO IDENTIFICABLE CON EL NUMERO DE LICITACION, FECHA Y OBRA, MISMO QUE CONTENGA LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, INTEGRADAS EN LA FORMA QUE PREVÉ LAS BASES.

LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A DICHAS PROPOSICIONES PODRÁ ENTREGARSE DENTRO O FUERA DE DICHO SOBRE A ELECCIÓN DE EL LICITANTE. CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGREN LA PROPOSICIÓN, LAS PROPUESTAS  DEBERÁN ESTAR FOLIADOS Y FIRMADOS EN TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS QUE LOS INTEGREN, SE PROCEDERÁ A LA APERTURA DE LAS PROPOSICIONES HACIENDO CONSTAR LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SIN EVALUAR SU CONTENIDO.

EL ACTO SERA PRESIDIDO POR EL SECRETARIO DE LA UNITO, ASISTIDO POR EL PERSONAL DE LA ASOCIACION Y/O EN SU CASO LA PERSONA QUE DESIGNE PARA LLEVAR EL ACTO DE APERTURA.

A PARTIR DE LA HORA SEÑALADA PARA EL INICIO DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, LA PERSONA QUE LO PRESIDA NO DEBERA PERMITIR EL ACCESO A NINGUN LICITANTE NI OBSERVADOR AJENO AL ACTO.

DURANTE EL DESARROLLO DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, LA CONVOCANTE ENTREGARÁ FORMATO PARA LA VERIFICACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA DEL LICITANTE. DICHO FORMATO SERVIRÁ A CADA PARTICIPANTE COMO CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA SU PROPUESTA, ASENTÁNDOSE DICHA RECEPCIÓN EN EL ACTA RESPECTIVA O ANEXÁNDOSE COPIA DE LA CONSTANCIA ENTREGADA A CADA LICITANTE. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 61 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS QUE SE INVOCA.

DE ENTRE LOS LICITANTES QUE HAYAN ASISTIDO, ÉSTOS ELEGIRÁN A DOS QUE EN FORMA CONJUNTA CON LA PERSONA DE LA UNITO DESIGNADO POR EL MUNICIPIO PARA PRESIDIR EL ACTO, RUBRICARÁN CATÁLOGO DE CONCEPTOS, EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE LOS TRABAJOS DANDO LECTURA EN VOZ ALTA AL IMPORTE TOTAL DE CADA UNA DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS.

LOS LICITANTES SÓLO PODRÁN PRESENTAR UNA SOLA PROPOSICIÓN EN CADA PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. INICIADO EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, LAS YA PRESENTADAS NO PODRÁN SER RETIRADAS O DEJARSE SIN EFECTO POR LOS LICITANTES, NINGUNA DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES PODRAN SER NEGOCIADAS.

SE LEVANTARÁ EL ACTA CONFORME A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 37 DE LA LEY, ASÍ COMO ART. 62  DEL REGLAMENTO, EN LA QUE SE HARÁ CONSTAR EL IMPORTE TOTAL DE CADA PROPOSICIÓN; EL ACTA SE FIRMARA POR LOS ASISTENTES, LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE NO INVALIDARÁ SU CONTENIDO Y EFECTOS.

SE SEÑALARÁ EN EL ACTA EL LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE DARÁ A CONOCER EL FALLO DE LA LICITACIÓN Y SE PROPORCIONARÁ COPIA DE LA MISMA A LOS ASISTENTES.

AL FINALIZAR EL ACTO SE FIJARÁ UN EJEMPLAR DEL ACTA EN LAS OFICINAS DE LA CONVOCANTE UNITO; EL ACTA ESTARÁ VISIBLE EN UN PLAZO NO MENOR DE CINCO DÍAS Y SE CARGARA LA PAAGINA WEB DE LA ASOCIACION CIVIL, DICHO PROCEDIMIENTO SUSTITUIRÁ A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL.

D).-FALLO

EN EL LUGAR,  DÍA Y HORA SEÑALADOS EN EL ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, SE INDICARA LA FECHA DEL FALLO, EN PRESENCIA DE LOS LICITANTES QUE ASISTAN AL ACTO ENTREGÁNDOSE COPIA DEL MISMO, Y SE LEVANTARÁ EL ACTA RESPECTIVA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 39 DE LA LEY Y 68 DE EL REGLAMENTO, EL ACTA SE FIRMARÁ POR LOS ASISTENTES ENTREGANDO UNA COPIA DE LA MISMA, LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE NO INVALIDARÁ SU CONTENIDO Y EFECTOS, EN LA QUE SE HARÁ CONSTAR EN SU CASO, EL NOMBRE DE EL LICITANTE GANADOR COMO ADJUDICATARIO DEL CONTRATO Y MONTO TOTAL DE SU PROPOSICIÓN, ASI COMO LAS PROPUESTAS QUE EN SU REVISION DETALLADA NO FUERON ACEPTADAS O EN SU CASO LA DECLARACIÓN DE QUE LA LICITACIÓN HA QUEDADO DESIERTA, SEÑALANDO EN EL FALLO LAS RAZONES QUE LO MOTIVARON. DICHA ACTA HARÁ LAS VECES DE NOTIFICACIÓN PARA EL ADJUDICATARIO.

AL FINALIZAR EL ACTO SE FIJARÁ UN EJEMPLAR DEL ACTA EN QUE SE EMITA EL FALLO DE LA PRESENTE LICITACIÓN  Y ESTARÁ EN UN LUGAR VISIBLE EN LAS OFICINAS DE LA CONVOCANTE LA UNITO DURANTE CINCO DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA EN QUE SE EMITA DICHO FALLO.

ASÍ MISMO LA CONVOCANTE, DIFUNDIRÁ UN EJEMPLAR DE DICHA ACTA EN LA PAGINA WEB DE LA UNITO, PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN A LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO AL ACTO. DICHO PROCEDIMIENTO SUSTITUIRÁ A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL.

LAS PROPOSICIONES DESECHADAS DURANTE LA LICITACIÓN PODRÁN SER DEVUELTAS A LOS LICITANTES QUE LO SOLICITEN, UNA VEZ TRANSCURRIDOS SESENTA DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE DE A CONOCER EL FALLO DE LA LICITACIÓN, SALVO QUE EXISTA ALGUNA INCONFORMIDAD EN TRÁMITE, EN CUYO CASO LA CONVOCANTE LAS CONSERVARÁ HASTA LA TOTAL CONCLUSIÓN DE LA INCONFORMIDAD E INSTANCIAS SUBSECUENTES; AGOTADOS DICHOS TÉRMINOS LA CONVOCANTE PODRÁ PROCEDER A SU DEVOLUCIÓN O DESTRUCCIÓN. NO OBSTANTE LAS PROPOSICIONES SOLVENTES QUE HAYAN SIDO SUJETAS DE LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN PREVISTOS EN ESTAS BASES DE LICITACIÓN, SERÁN LAS ÚNICAS QUE NO PODRÁN DEVOLVERSE O DESTRUIRSE Y PASARÁN A FORMAR PARTE DE LOS EXPEDIENTES DE LA CONVOCANTE, QUEDANDO SUJETAS A LAS DISPOSICIONES CORRESPONDIENTES A LA GUARDA, CUSTODIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS EXPEDIENTES, Y DEMÁS APLICABLES, ASÍ COMO A LAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY.

EL ADJUDICATARIO QUEDARÁ OBLIGADO A FIRMAR EL CONTRATO EN LAS OFICINAS DE LA UNITO UBICADAS EN CALLE JUAN ANDREU ALMAZAN # 206 EN LA COLONIA BARROS SIERRA DE ZACATECAS, ZAC; C.P. 98090., EN LA FECHA Y HORA INDICADA EN EL ACTA DEL FALLO, PREVIA ENTREGA DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO POR EL DIEZ POR CIENTO (10 %) DEL MONTO DEL CONTRATO, Y DE SER EL CASO, LA FIANZA POR EL CIEN POR CIENTO (100%) DEL MONTO DE LOS ANTICIPOS EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 48 FRACCIONES I Y II DE LA LEY DE OBRAS Y 91 DEL REGLAMENTO.

EN CASO DE QUE EL ADJUDICATARIO NO FIRMARE EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO, EN LA FECHA, HORA Y LUGAR PREVISTO EN EL FALLO Y EN DEFECTO DE TAL PREVISIÓN, DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, SE INFORMARÁ A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA QUE LO SANCIONE, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 77 Y 78 DE LA LEY QUE SE INVOCA, Y LA CONVOCANTE PODRÁ ADJUDICAR EL CONTRATO AL LICITANTE QUE HAYA PRESENTADO LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN SOLVENTE QUE RESULTE MÁS CONVENIENTE PARA LA UNITO, DE CONFORMIDAD CON LO ASENTADO EN EL FALLO, SIEMPRE Y CUANDO LA DIFERENCIA EN PRECIO RESPECTO A LA DEL ADJUDICATARIO ORIGINAL, NO REBASE EL DIEZ POR CIENTO (10%), EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY Y 74 FRACCIÓN V DE EL REGLAMENTO.

F).- IDIOMA Y MONEDA.-  EL IDIOMA EN QUE SE PRESENTARÁN LAS PROPOSICIONES SERÁ EL ESPAÑOL Y LA MONEDA EN QUE SE COTIZARÁN SERÁ EL PESO MEXICANO.

G).- ADJUDICACIONN.- CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY, LA CONVOCANTE, PARA DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES RECIBIDAS PARA SU REVISIÓN DETALLADA Y EVALUACIÓN, VERIFICARÁ QUE LAS PROPOSICIONES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES, CATALOGOS Y VOLUMENES ESTABLECIDOS,

LOS COSTOS Y PRECIOS ESTEN DENTRO DEL MERCADO Y SE HAYAN TOMADO EN CUENTA LOS ANALISIS DE COSTOS CONFORME A LA LEY Y REGLAMENTO; UNA VEZ HECHA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS, EL CONTRATO SE ADJUDICARÁ, EN SU CASO,  DE ENTRE LOS LICITANTES, A AQUÉL CUYA PROPOSICIÓN RESULTE SOLVENTE PORQUE REÚNE, CONFORME A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LA LICITACIÓN, LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, Y GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS. SI RESULTARE QUE DOS O MÁS PROPOSICIONES SON SOLVENTES PORQUE SATISFACEN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE, EL CONTRATO SE ADJUDICARÁ A QUIEN PRESENTE LA PROPOSICIÓN QUE ASEGURE LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES. LA CONVOCANTE EMITIRÁ EL FALLO CORRESPONDIENTE EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY.

LAS CONDICIONES CONTENIDAS  EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN Y EN LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS LICITANTES NO PODRÁN SER NEGOCIADAS, SIN PERJUICIO DE QUE LA CONVOCANTE PUEDA SOLICITAR A LOS LICITANTES ACLARACIONES O INFORMACIÓN ADICIONAL PARA REALIZAR LA CORRECTA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES,

LA COMUNICACIÓN SE REALIZARÁ SEGÚN LO INDICADO POR EL REGLAMENTO DE LA LEY, SIEMPRE Y CUANDO NO IMPLIQUE ALTERACIÓN ALGUNA A LA PARTE TÉCNICA O ECONÓMICA DE LA PROPOSICIÓN.

SEGUNDA.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA DETERMINAR LA SOLVENCIA

A).- PARA LA EVALUACIÓN DE LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES SE APLICARÁ EL MÉTODO BINARIO QUE CONSISTE EN DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES A PARTIR DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 63 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE LA LEY, Y SE VERIFICARÁ:

EVALUACIÓN TÉCNICA

1.- REQUISITOS  GENERALES:

1.1.-QUE CADA DOCUMENTO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SEÑALADA COMO OBLIGATORIA EN LA LEY DE OBRAS,  REGLAMENTO DE LA MISMA  Y BASES DE LICITACION.

1.2.- QUE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS, CUENTEN CON LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD NECESARIA PARA LLEVAR LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS MISMOS; PARA LO CUAL SE TOMARÁN EN CUENTA ENTRE OTROS ASPECTOS, EL GRADO ACADÉMICO DE PREPARACIÓN CON CEDULA PROFESIONAL(PARA LOS RESIDENTES DE OBRA Y SUPERINTENDENTES), LA EXPERIENCIA LABORAL ESPECÍFICA EN OBRAS SIMILARES Y LA CAPACIDAD TÉCNICA DE LAS PERSONAS FÍSICAS QUE ESTARÁN RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; ASÍ COMO QUE LAS CURRÍCULA DEL PERSONAL TENGAN FIRMAS AUTÓGRAFAS.

EL SUPERINTENDENTE DEBERÁ DE CONTAR CON FIRMA ELECTRÓNICA PARA LA ELABORACIÓN DE BITÁCORA ELECTRÓNICA

1.3-QUE EL LICITANTE ACREDITE SU EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS REALIZADOS DE CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD SIMILARES A LOS QUE SE LICITAN, PRESENTANDO A).-COPIAS DE MINIMO TRES LOS CONTRATOS (COMPLETOS Y SUS RESPECTIVAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION) A NOMBRE DEL LICITANTE.

1.4.-QUE LOS LICITANTES CUENTEN CON LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ADECUADO, SUFICIENTE Y NECESARIO, SEA O NO PROPIO, PARA DESARROLLAR LOS TRABAJOS QUE SE CONVOCAN. (CONFORME AL REGLAMENTO DE LA LEY)

1.5.- QUE LA PLANEACIÓN INTEGRAL PROPUESTA POR EL LICITANTE PARA EL DESARROLLO Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, SEA CONGRUENTE CON LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS MISMOS.

1.6.- QUE EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DESCRITO SEA ACEPTABLE PORQUE DEMUESTRA QUE EL LICITANTE CONOCE LOS TRABAJOS A REALIZAR Y QUE TIENE LA CAPACIDAD Y EXPERIENCIA PARA EJECUTARLOS SATISFACTORIAMENTE; DICHO PROCEDIMIENTO DEBE SER ACORDE CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONSIDERADO EN SU PROPOSICIÓN.

B).- 2.- ASPECTOS FINANCIEROS

2.1.- QUE EL MONTO DEL CAPITAL DE TRABAJO DE EL LICITANTE CUBRA EL FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR EN LOS DOS PRIMEROS MESES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES Y PLAZOS CONSIDERADOS EN SU ANÁLISIS FINANCIERO PRESENTADO.

2.2.-QUE EL LICITANTE TENGA CAPACIDAD PARA PAGAR SUS OBLIGACIONES FISCALES, PRESENTAR LA ULTIMA DECLARACION ANAUAL Y UN BALACE GENERAL DE LA EMPRESA DICTAMINADO DE LOS DOS ULTIMOS AÑOS ANTERIORES A LA LICITACION, EN EL QUE SE REFLEJE SU CAPITAL CONTABLE POR UN MONTO DE $4.000,000.00 (CUATRO MILLONES) .

2.3.-QUE EL GRADO EN QUE EL LICITANTE DEPENDE DEL ENDEUDAMIENTO Y LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA SEA ACEPTABLE.

C).- 3 ASPECTOS PROGRAMÁTICOS (DE LOS PROGRAMAS)

3.1.-QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDA AL PLAZO ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE EN DIAS CALENDARIO;

3.2.- QUE LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE SUMINISTROS Y UTILIZACIÓN DE PERSONAL, SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS;

3.1.3.- QUE LOS PROGRAMAS DE SUMINISTRO Y UTILIZACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, SEAN CONGRUENTES CON LOS CONSUMOS Y RENDIMIENTOS CONSIDERADOS POR EL LICITANTE Y CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO A REALIZAR;

3.1.4.- QUE LOS INSUMOS PROPUESTOS POR EL LICITANTE, CORRESPONDAN A LOS PERIODOS PRESENTADOS EN LOS PROGRAMAS.

D).-4. DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO:

4.1.- QUE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CONSIDERADOS EN SU PROPOSICIÓN SEAN LOS ADECUADOS, NECESARIOS Y SUFICIENTES PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DE LA LICITACIÓN Y QUE LOS DATOS COINCIDAN CON EL LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PRESENTADO POR EL LICITANTE.

4.1.2.- QUE LAS CARACTERÍSTICAS Y CAPACIDAD DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CONSIDERADAS POR EL LICITANTE, SEAN LAS ADECUADAS, NECESARIAS Y SUFICIENTES PARA DESARROLLAR EL TRABAJO EN LAS CONDICIONES PARTICULARES DONDE DEBERÁ EJECUTARSE Y QUE SEAN CONGRUENTES CON EL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN PROPUESTO POR EL LICITANTE, O CON LAS RESTRICCIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LA LEY Y REGLAMENTO.

4.1.3.- QUE EN LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, LOS RENDIMIENTOS DE ÉSTOS SEAN CONSIDERADOS COMO NUEVOS, PARA LO CUAL SE DEBERÁN APOYAR EN LOS RENDIMIENTOS QUE DETERMINEN LOS MANUALES DE LOS FABRICANTES RESPECTIVOS, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LA ZONA DONDE VAYAN A REALIZARSE LOS TRABAJOS. LOS RENDIMIENTOS PROPUESTOS NO PODRÁN SER MAYORES A LOS SEÑALADOS EN LOS MANUALES.

E)- 5.- DE LOS MATERIALES:

5.1.- QUE EN EL CONSUMO DEL MATERIAL POR UNIDAD DE MEDIDA, DETERMINADO POR EL LICITANTE PARA EL CONCEPTO DE TRABAJO EN QUE INTERVIENE, SE CONSIDEREN LOS DESPERDICIOS, MERMAS Y, EN SU CASO, LOS USOS DE ACUERDO CON LA VIDA ÚTIL DEL MATERIAL DE QUE SE TRATE.

5.2.- QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES, SEAN LAS REQUERIDAS EN LAS NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN ESTABLECIDAS EN LAS PRESENTES BASES, LEYES Y REGLAMENTOS.

5.3.- QUE LA DISTANCIA DE ACARREO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN SEÑALADA EN LA RELACIÓN DE BANCOS PROPUESTOS POR EL CONTRATISTA, SEA CONGRUENTE CON LA DISTANCIA CONSIDERADA EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES

F).-6.- DE LA MANO DE OBRA:

6.1.- QUE EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y DE OBRA SEA EL ADECUADO Y SUFICIENTE PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS.

6.2.- QUE LOS RENDIMIENTOS CONSIDERADOS SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PROPUESTO POR EL LICITANTE, CONSIDERANDO LOS RENDIMIENTOS OBSERVADOS DE EXPERIENCIAS ANTERIORES, ASÍ COMO LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LA ZONA Y LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES BAJO LAS CUALES DEBEN REALIZARSE LOS TRABAJOS.

6.3.- QUE SE HAYAN CONSIDERADO TRABAJADORES DE LA ESPECIALIDAD REQUERIDA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO OBJETO DE ESTA LICITACIÓN.

TERCERA .- EVALUACIÓN ECONÓMICA

A).- ASPECTOS ECONÓMICOS:

1.- QUE CADA DOCUMENTO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA (CANTIDADES, CONCEPTOS Y VOLUMENES).

2.- QUE LOS PRECIOS PROPUESTOS POR EL LICITANTE SEAN ACEPTABLES, ES DECIR, QUE SEAN ACORDES CON LAS CONDICIONES VIGENTES EN EL MERCADO NACIONAL O DE LA ZONA O REGIÓN EN DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS, INDIVIDUALMENTE O CONFORMANDO LA PROPOSICIÓN TOTAL.

3.- DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS:

3.1.- QUE EN TODOS Y CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO INTEGRAN SE ESTABLEZCA EL IMPORTE DEL PRECIO UNITARIO Y UNIDAD DE MEDIDA.

3.2.- QUE LOS IMPORTES DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS SEAN ANOTADOS CON NÚMERO Y CON LETRA, LOS CUALES DEBEN SER COINCIDENTES ENTRE SÍ Y CON SUS RESPECTIVOS ANÁLISIS; EN CASO DE DIFERENCIA, DEBERÁ PREVALECER EL QUE COINCIDA CON EL DEL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO CORRESPONDIENTE O EL CONSIGNADO CON LETRA CUANDO NO SE TENGA DICHO ANÁLISIS.

3.3.- QUE LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS SE HAYAN EJECUTADO CORRECTAMENTE; EN EL CASO DE QUE UNA O MÁS TENGAN ERRORES, SE EFECTUARÁN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES; EL MONTO CORRECTO, SERÁ EL QUE SE CONSIDERARÁ PARA EL ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES.

3.4.- QUE EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS, SE HAYA REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SU REGLAMENTO QUE SE INVOCAN EN ESTA LICITACION, ASÍ COMO EN LAS DEMÁS DISPOSICIONES, DEBIENDO CUMPLIR EN TODO:

3.5.- QUE LOS ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS ESTÉN ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA LEY, EL REGLAMENTO Y LA PRESENTE  LICITACIÓN NACIONAL.

3.6.- QUE LOS COSTOS DIRECTOS SE INTEGREN CON LOS CORRESPONDIENTES A MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN REQUERIDO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

3.7- QUE LOS PRECIOS BÁSICOS DE ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES CONSIDERADOS EN LOS ANÁLISIS CORRESPONDIENTES, SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PARÁMETROS DE PRECIOS VIGENTES EN EL MERCADO.

3.8.- QUE LOS COSTOS BÁSICOS DE MANO DE OBRA  SE HAYAN OBTENIDO APLICANDO LOS FACTORES DE SALARIO REAL A LOS SUELDOS Y SALARIOS DE LOS TÉCNICOS Y TRABAJADORES, CONFORME A LO PREVISTO EN LA LEY, EL REGLAMENTO Y LA PRESENTE  CONVOCATORIA A LA  LICITACIÓN.

3.9.- QUE EL CARGO POR EL USO DE HERRAMIENTA MENOR, SE ENCUENTRE INCLUIDO, BASTANDO PARA TAL EFECTO QUE SE HAYA DETERMINADO APLICANDO UN PORCENTAJE SOBRE EL MONTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO DE QUE SE TRATE.

3.10.- QUE LOS COSTOS HORARIOS POR LA UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN REQUERIDO SE HAYAN DETERMINADO POR HORA EFECTIVA DE TRABAJO, DEBIENDO ANALIZARSE PARA CADA MAQUINA O EQUIPO, INCLUYENDO, CUANDO SEA EL CASO, LOS ACCESORIOS QUE TENGA INTEGRADOS.

3.11- QUE LOS ANÁLISIS DE COSTOS DIRECTOS SE HAYAN ESTRUCTURADO Y DETERMINADO DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN LA LEY, EL REGLAMENTO Y LA PRESENTE  CONVOCATORIA A LA  LICITACIÓN, CONSIDERANDO ADEMÁS:

3.12.- QUE LOS COSTOS DE LOS MATERIALES CONSIDERADOS POR EL LICITANTE, SEAN CONGRUENTES CON LA RELACIÓN DE LOS COSTOS BÁSICOS Y CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESPECIFICADAS EN LA PRESENTE  CONVOCATORIA A LA  LICITACIÓN.

3.13.- QUE LOS COSTOS DE LA MANO DE OBRA A UTILIZAR CONSIDERADOS POR EL LICITANTE, SEAN CONGRUENTES CON EL TABULADOR DE LOS SALARIOS Y CON LOS COSTOS REALES QUE PREVALEZCAN EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS.

3.14.- QUE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN SE HAYAN DETERMINADO CON BASE EN EL PRECIO Y RENDIMIENTOS DE ÉSTOS CONSIDERADOS COMO NUEVOS, PARA LO CUAL SE TOMARÁN COMO MÁXIMOS LOS RENDIMIENTOS QUE DETERMINEN LOS MANUALES DE LOS FABRICANTES RESPECTIVOS, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LA ZONA DONDE VAYAN A REALIZARSE LOS TRABAJOS.

3.15.- QUE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS SE HAYAN ESTRUCTURADO Y DETERMINADO DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN LA LEY, EL REGLAMENTO Y EN ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, DEBIENDO ADEMÁS CONSIDERAR:

3.16.- QUE EL ANÁLISIS SE HAYA VALORIZADO Y DESGLOSADO POR CONCEPTOS CON SU IMPORTE CORRESPONDIENTE, ANOTANDO EL MONTO TOTAL Y SU EQUIVALENTE PORCENTUAL SOBRE EL MONTO DEL COSTO DIRECTO.

3.17.- QUE PARA EL ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS SE HAYAN CONSIDERADO ADECUADAMENTE LOS CORRESPONDIENTES A LAS OFICINAS CENTRALES DE EL LICITANTE, LOS QUE COMPRENDERÁN ÚNICAMENTE LOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA DE EL CONTRATISTA ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LOS TRABAJOS Y LOS DE CAMPO NECESARIOS PARA LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA, DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 180 AL 182 DEL REGLAMENTO.

3.18.- QUE NO SE HAYA INCLUIDO ALGÚN CARGO QUE, POR SUS CARACTERÍSTICAS O CONFORME A LAS BASES DE LICITACIÓN, SU PAGO DEBA EFECTUARSE APLICANDO UN PRECIO UNITARIO ESPECÍFICO.

3.19- QUE EL ANÁLISIS Y CÁLCULO DEL COSTO FINANCIERO SE HAYA ESTRUCTURADO Y DETERMINADO CONSIDERANDO LO SIGUIENTE:

a)- QUE LOS INGRESOS POR CONCEPTO DEL O LOS ANTICIPOS QUE LE SERÁN OTORGADOS, EN SU CASO, AL CONTRATISTA, DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO Y DEL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, CONSIDEREN LA PERIODICIDAD Y SU PLAZO DE TRÁMITE Y PAGO; DEDUCIENDO DEL MONTO DE LAS ESTIMACIONES LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS.

b)- QUE EL COSTO DEL FINANCIAMIENTO ESTÉ REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE DE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

c).- QUE LA TASA DE INTERÉS APLICABLE ESTÉ DEFINIDA CON BASE EN UN INDICADOR ECONÓMICO ESPECÍFICO.

d).- QUE EL COSTO DEL FINANCIAMIENTO SEA CONGRUENTE CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN VALORIZADO CON MONTOS MENSUALES.

e).- QUE LA MECÁNICA PARA EL ANÁLISIS Y CÁLCULO DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO EMPLEADA POR EL LICITANTE SEA MEDIANTE EL MÉTODO DE FLUJO DE CAJA, DEBIENDO CALCULARSE DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 214 Y 216 DEL REGLAMENTO.

f).- QUE EL CARGO POR UTILIDAD FIJADO POR EL LICITANTE SE ENCUENTRE DE ACUERDO A LO PREVISTO EN  EL ARTÍCULO 219 DEL REGLAMENTO.

g).- QUE EL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN SEA CONGRUENTE CON TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LA INTEGRAN.

3.20.- QUE LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE EROGACIONES DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.

PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, EN NINGÚN CASO SE UTILIZARÁN MECANISMOS DE PUNTOS O PORCENTAJES.

CUARTA.- ANTICIPOS

1.-  PARA QUE EL CONTRATISTA REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO LOS TRABAJOS; ASÍ COMO PARA LA COMPRA Y LA PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE Y DEMÁS INSUMOS, LE SERÁ OTORGADO UN ANTICIPO EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 50 FRACCIÓN II DE LA LEY DEL 30% (TREINTA  POR CIENTO) DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA APROBADA AL CONTRATO EN EL EJERCICIO DE QUE SE TRATE. EL IMPORTE DEL ANTICIPO DEBERÁ SER CONSIDERADO OBLIGATORIAMENTE POR LOS LICITANTES PARA LA DETERMINACIÓN DEL COSTO FINANCIERO DE SU PROPOSICIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 50 FRACCIÓN III DE LA LEY.

PREVIAMENTE A LA ENTREGA DEL ANTICIPO, EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR A LA RESIDENCIA DE OBRA (UNITO), UN PROGRAMA EN EL QUE SE ESTABLEZCA LA FORMA EN EL QUE APLICARÁ DICHO ANTICIPO. EL ÁREA MENCIONADA  REQUERIRÁ A EL CONTRATISTA LA INFORMACIÓN CONFORME A LA CUAL ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DEL CITADO PROGRAMA; TAL REQUERIMIENTO PODRÁ REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

QUINTA.- FECHAS, PLAZOS Y MONTOS AUTORIZADOS

1.- AL FORMULAR LA PROPOSICIÓN, EL LICITANTE TOMARÁ EN CUENTA:

A).-QUE LA FECHA ESTIMADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS SERÁ EL DÍA 30 DE OCTUBRE DEL 2017.

B).-QUE EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁ DE 120 DÍAS NATURALES.

2.- FORMA DE PAGO

PARA EFECTOS DE PAGO SE FORMULARAN ESTIMACIONES MENSUALES MISMAS QUE SE ACOMPAÑARÁN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, CONFORME A LAS PREVISIONES DEL ARTÍCULO 132 DEL REGLAMENTO, LAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA AL RESIDENTE DE LA OBRA DE LA UNITO DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE Y SERÁN PAGADAS POR LA CONVOCANTE POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LAS OFICINASA DE LA UNITO DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR A 20 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE LA OBRA DE QUE SE TRATE Y QUE EL CONTRATISTA HAYA PRESENTADO LA FACTURA CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE REQUISITADA.

EL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE QUE LA FACTURA QUE PRESENTE PARA SU PAGO CUMPLA CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE LA FALTA DE PAGO POR LA OMISIÓN DE ALGUNO DE ESTOS O POR SU PRESENTACIÓN INCORRECTA, NO SERÁ MOTIVO PARA SOLICITAR PAGO DE GASTOS FINANCIEROS A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY.

QUEDA ENTENDIDO QUE EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 130 DEL REGLAMENTO, LOS ÚNICOS TIPOS DE ESTIMACIONES QUE SE RECONOCERÁN PARA EFECTOS DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE, SERÁN POR TRABAJOS EJECUTADOS; DE PAGO DE CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO Y DE GASTOS NO RECUPERABLES.

3.- EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJO PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN  SE FORMULARÁ DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE:

a.-	SE LLENARÁ PREFERENTEMENTE A MÁQUINA O MEDIANTE COMPUTADORA, DE SER MANUSCRITA SE USARÁ TINTA NEGRA, ESCRIBIENDO CON CARACTERES DE IMPRENTA FÁCILMENTE LEGIBLES. EN AMBOS CASOS, DEBERÁ PRESENTARSE SIN CORRECCIONES, RASPADURAS NI ENMENDADURAS; EN CASO DE QUE SE ELABORE POR COMPUTADORA, DEBERÁ CONSERVARSE EL MISMO FORMATO.

b.-	SE ANOTARÁN LOS IMPORTES DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE CADA CONCEPTO CON LETRA Y NÚMERO, EN PESOS CON APROXIMACIÓN AL CENTÉSIMO.

c.-	CUANDO LA PROPUESTA SE COMPONGA DE VARIAS HOJAS, DEBERÁ ANOTARSE EL MONTO PARCIAL DE CADA UNA DE ELLAS Y EN LA HOJA FINAL, EL MONTO TOTAL ACUMULADO, EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) Y EL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

d.- EN CASO DE ENCONTRARSE ERRORES EN LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS, SE RECONOCERÁ COMO CORRECTO EL PRODUCTO DE LAS CANTIDADES ANOTADAS POR LA CONVOCANTE Y EL IMPORTE ESTABLECIDO EN EL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO CORRESPONDIENTE O EL  ANOTADO CON LETRA POR EL PROPONENTE, CUANDO DICHO ANÁLISIS NO SE TENGA.

e.- DE ACUERDO CON LAS CORRECCIONES A LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS QUE EN SU CASO SE HAGAN, SE MODIFICARÁN LOS MONTOS PARCIALES Y LA SUMA DE ELLOS, EL IVA Y EL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

SEXTA.- NO PODRÁN PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN

LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES INHABILITADAS POR RESOLUCIÓN DE LA SECRETARIA DE LA

FUNCIÓN PÚBLICA, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY, ASÍ COMO LAS QUE SE ENCUENTREN EN LOS

SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LEY.

1).- EN LA ELABORACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA BITÁCORA, SE DEBERÁN UTILIZAR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, ESTO ES, EL USO CON CARÁCTER OBLIGATORIO DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA.

EL USO DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA ES OBLIGATORIO EN CADA UNO DE LOS CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS. SU ELABORACIÓN, CONTROL, Y SEGUIMIENTO SE HARÁ POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE ESTE REGLAMENTO, ASÍ COMO LAS EMITA LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA BITÁCORA ELECTRÓNICA PODRÁ SER CONSULTADA POR LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL; CONFORME LO PREVÉ  EL ARTÍCULO 122 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ MISMO SE DEBERÁ APEGARSE AL ARTÍCULO 123 DEL REGLAMENTO DE LA LEY.

SÉPTIMA .- NO se  PODRÁN  subcontratar  partes  de  la  obra.

OCTAVA.- LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

DEBERÁN PRESENTARSE FIRMADAS AUTÓGRAFAMENTE EN CADA UNA DE LAS FOJAS QUE LAS INTEGREN, EN UN (1) SOBRE CERRADO Y QUE SE IDENTIFICARÁN COMO: PROPUESTA TÉCNICA Y PROPUESTA ECONÓMICA, CON UN SEPARADOR ENTRE AMBAS, Y CONTENDRÁN:

A).- requisitos TECNICoS.

FORMA RT-1 REQ. GENERALES

FORMA RT-2 VISITA de obra

FORMA RT-3 minuta de junta de aclaraciones

FORMA RT-4 escritos bajo protesta

FORMA RT-5 PLANEACION INTEGRAL

forma rt-6 CAPACIDAD TECNICA Y EXPERIENCIA

FORMA RT-7 CURRICULUM DE LOS PROF. TECNICOS

FORMA RT- 8 capacidad Financiera

FORMA RT-9 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

FORMA RT-10 REL. MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION P.

FORMA RT-11 modelo de contrato y MANIFESTACIÓN escrita

B).- requisitos ECONOMICoS.

FORMA RE-1 ANALISIS, DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

FORMA RE-2 ANALISIS DE costos BÁSICOS

FORMA RE-3 CALCULO E INT. de LOS  costos horarios

FORMA RE-4 ANÁLISIS  DE LOS PRECIOS UNITARIOS

FORMA RE-5 INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS indirectos

FORMA RE-6 INTEGRACIÓN deL costo POR  financiamiento

FORMA RE-7 COSTOS DE UTILIDAD

FORMA RE-8 LISTADO DE INSUMOS

FORMA RE-9 PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

FORMA RE-10 PROG. DE EROGACIONES  MAQUINARIA   Y   EQUIPO

FORMA RE-11 PROG. DE EROGACIONES DEL PERSONAL

FORMA RE-12 PROG. DE EROGACIONES DE  mano de obra

FORMA RE-13 PROG. DE EROGACIONES DE MAT. INST.  PER.

FORMA RE-14 CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN

FORMA RE-15 CATALOGO DE CONCEPTOS

NOVENA.-   DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS

A).-CAUSALES GENERALES DE DESECHAMIENTO

- PRESENTEN INCOMPLETA U OMITAN CUALQUIER DOCUMENTO REQUERIDO EN LAS BASES DE LA LICITACION COMO OBLIGATORIO O QUE LOS DOCUMENTOS ECONOMICOS NO CONTENGAN LA INFORMACIÓN SOLICITADA.

- INCUMPLA LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE.

- SE ACREDITE QUE LA INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LOS LICITANTES ES FALSA.

4.- LA UBICACIÓN DE EL LICITANTE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS SEÑALADOS EN LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LEY;

5.- SE COMPRUEBE QUE ALGÚN LICITANTE HA ACORDADO CON OTRO U OTROS ELEVAR LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS, O CUALQUIER OTRO ACUERDO QUE TENGA COMO FIN OBTENER UNA VENTAJA SOBRE LOS DEMÁS LICITANTES.

6.- QUE LOS MONTOS DE LAS PROPUESTAS  REBASEN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA LA OBRA.

7.- EL INCUMPLIMIENTO DE ALGUNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY, EL REGLAMENTO O JUNTA DE ACLARACIONES.

8.- PROPONGAN ALTERNATIVAS QUE MODIFIQUEN LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA   LICITACIÓN.

LA CONVOCANTE PODRÁ CANCELAR LA LICITACIÓN POR CASO FORTUITO; FUERZA MAYOR; CUANDO EXISTAN CIRCUNSTANCIAS JUSTIFICADAS, QUE PROVOQUEN LA EXTINCIÓN DE LA NECESIDAD DE CONTRATAR ESTOS TRABAJOS, O QUE DE CONTINUARSE CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SE PUDIERA OCASIONAR UN DAÑO O PERJUICIO AL MUNICIPIO. LA DETERMINACIÓN DE DAR POR CANCELADA LA LICITACIÓN PRECISARÁ EL ACONTECIMIENTO QUE MOTIVA LA DECISIÓN, LO CUAL SE HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE LOS

LICITANTES Y NO SERÁ PROCEDENTE CONTRA ELLA RECURSO ALGUNO, SIN EMBARGO PODRÁN INTERPONER SU INCONFORMIDAD EN TÉRMINOS DEL TITULO SÉPTIMO, CAPITULO PRIMERO DE LA LEY.

LA CONVOCANTE, A SOLICITUD DEL CONTRATISTA CUBRIRÁ LOS GASTOS NO RECUPERABLES QUE, EN SU CASO, PROCEDAN EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY, SALVO EN LAS CANCELACIONES POR CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

EL CONTRATISTA, AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS DEBERÁ PRESENTAR UNA GARANTÍA PARA RESPONDER POR LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE, EN QUE HUBIESE INCURRIDO EL CONTRATISTA EN LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS; SE PRESENTARÁ DICHA GARANTÍA PREVIAMENTE A LA

RECEPCIÓN FORMAL DE LOS MISMOS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY.

DECIMA.- INCONFORMIDADES

LAS PERSONAS QUE PARTICIPEN EN ESTA LICITACIÓN PODRÁN INCONFORMARSE ANTE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, UBICADA EN INSURGENTES SUR 1735, PRIMER PISO, ALA SUR, COLONIA GUADALUPE INN, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, C.P. 01020, EN MÉXICO, D. F. O A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 83 Y  84 DE LA LEY. ASÍ COMO EN LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DEL ESTADO UBICADA CIUDAD ADMINISTRATIVA EDIFICIO H, EN ZACATECAS, ZAC.

POR LA CONVOCANTE

EL SECRETARIO DE LA UNIÓN NACIONAL

INTEGRAL DE TRABAJO ORGANIZADO A.C.

MTO. JORGE GREY CHAVEZ

requisitos generales

RT-1

|  | LOS REQUISITOS GENERALES QUE DEBERÁN SER CUBIERTOS POR LOS LICITANTES SON: 1.- ESCRITO DONDE MANIFIESTA EL DESEO DE PARTICIPAR EN DICHA LICITACION. 2.- ESCRITO DONDE MANIFIESTE SU DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS. 3.- COPIA DE LA CEDULA DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO O EN SU CASO ESCRITO EN EL QUE MANIFESTÉ BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE DE RESULTAR ADJUDICADO PRESENTARA ESTE DOCUMENTO PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO (ESTE ESCRITO REQUIERE DE FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA) 4.- PERSONAS FÍSICAS.- COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFIA, Y rfc. 5.- PERSONAS MORALES: COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA O PRESENTAR ESCRITO CON CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, DENOMINACION O REAZON SOCIAL , DESCRIPCION DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA, RELACION DE LOS ACCIONISTAS, NUMERO Y FECHA DE LAS ESCRITURAS PUBLICAS EN LAS QUE CONSTE EL ACTA CONSTITUTIVA Y EN SU CASO SUS REFORMAS O MODIFICACIONES, SEÑALANDO NOMBRE, NUMERO Y CIRCUNSCRIPCION DEL NOTARIO O FEDATARIO PUBLICO QUE LAS PROTOCALIZO, ASIMISMO LOS DATOS DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO. SE ANEXA FORMATO |  |
| --- | --- | --- |

FORMA  rT-1

FORMA RT-1.5.

ACREDITACIÓN  de la personalidad de la empresa y su representante legal.

(EN papel MEMBRETEADO de la empresa)

(nombre del representante legal de la empresa), manifiesto bajo protesta de decir  verdad, que  los datos asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, ASÍ como que cuento con facultades suficientes para suscribir  la propuesta deL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION  PUBLCA NACIONAL, a nombre y REPRESENTACIÓN de la empresa.  No:

| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOMICILIO.- CALLE Y NÚMERO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COLONIA |  |  |  |  | DELEGACIÓN O MUNICIPIO: |  |  |  |  |
| correo ELECTRÓNICO (e – mail ) |  |  | telefono |  |  |  | fax |  |  |
| DESCRIPCION DEL OBJETO SOCIAL : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | no: DE ESCRITURA PUBLICA HACE CONSTAR SU ACTA PUBLICA. |  |  |  |  | FECHA: |  |  |  |
|  | NOMBRE, NUMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PUBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA misma. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RELACIÓN DE ACCIONISTAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | APELLIDO PATERNO. |  | APELLIDO MATERNO |  |  |  | NOMBRE (S) |  |
|  |  | REFORMAS DEL ACTA CONSTITUTIVA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NOMBRE DEL APODERADO LEGAL O REPRESENTANTE. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTAD: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ESCRITURA PUBLICA NO.: |  |  |  |  |  |  | FECHA : |
|  |  | NOMBRE, NUMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PUBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGO: |  |  |  |  |  |  |  |

MUNICIPIO DE ZACATECAS, ZAC; A 27 DE OCTUBRE DE 2017

protesto  lo  necesario

___________________________

firma

constancia de visita al sitio de los TRABAJOS.

RT-2

FORMA RT-2

CONSTANCIA DE VISITA A LA OBRA

| OBRA | LOCALIDAD | MUNICIPIO |
| --- | --- | --- |
| CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL (CEI) PRIMERA ETAPA UBICADO EN LA COLONIA COLINAS DEL VEGEL | CABECERA MUNICIPAL | ZACATECAS, ZAC. |

| FIRMA DEL SUPERVISOR RESPONSABLE |  |  |
| --- | --- | --- |

SECRETARIO DE LA UNITO A.C.

| NOMBRE DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL |
| --- | --- | --- |

ZACATECAS ZAC., A 20 DE OCTUBRE DEL  2017

MINUTA DE la junta aclaratoria; ASÍ como MANIFESTACIÓN ESCRITA DE HABER ASISTIDO O NO A LA REUNIÓN Y dE SUJETARSE A LOS ACUERDOS QUE EN ELLA SE TOMaron.

RT-3

escritos bajo protesta de decir verdad (obligartorios)

RT-4

la presentacion de los siguientes escritos es de carácter obligatorio,  la omision de cualquier escrito sera motivo de descalificacion de la propuesta, dichos escritos deben de presentarse en hoja membretada, estar dirigidos al presidente municipal y estar firmados por la persona que tenga facultad para ello, (art. 44 de la ley de obras) siendo los que acontinuacion se enumeran:

rt-4.1.- escrito bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste que: cuenta con facultades suficientes por si o por su representada (PARA poder intervenir en el acto de presentacion y apertura de proposiciones)

rt-4.2.- escrito bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste que: no se encuentra en alguno de los supuestos de los articulos 51 y 78 de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas.

rt-4.3.- escrito bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste que: conoce el sitio en donde se realizaran los trabajos y sus condiciones ambientales.

rt-4.4.- escrito bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste que: los ESTUDIOS, planes o programas que previamente hayan ANALIZADO, incluyen supuestos, especificaciones e informacion veridica y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar.

rt-4.5.- escrito bajo protesta de decir verdad, la declaracion de integridad, en la que manifieste que por si mismo o a traves de interposita persona, se abstendra de adoptar conductas, para que los servidores publicos de la dependencia o entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a los demas participantes.

rt-4.6.- escrito bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste:  QUE NO SUBCONTRATARA LOS TRABAJOS DE LA OBRA.

rt-4.7.- escrito bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste que: a dado cumplimiento satisfactorio a los contratos suscritos con las dependencias o entidades.

rt-4.8.- escrito bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste que: es de nacionalidad mexicana.

DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE  PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL  PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA  EJECUCIÓN  DE LOS TRABAJOS.

RT-5

CAPACIDAD TÉCNICA Y EXPERIENCIA EN TRABAJOS SIMILARES DEL LICITANTE

QUE CONSISTE EN:

COPIA DE MINIMO TRES CONTRATOS (COMPLETOS) QUE HAYA CELEBRADO LA PERSONA FÍSICA O MORAL CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O PARTICULARES A NOMBRE DEL LICITANTE, DONDE CONSTE LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS SIMILARES A LOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ASÍ COMO LAS CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN.

LA RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA EN VIGOR QUE TENGA CELEBRADOS TANTO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O CON PARTICULARES, SEÑALANDO NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACION, EN CASO NO TENER NINGUNO DEBERA MANIFESTARLO POR ESCRITO Y BAJO PROTESTA DE DECER VERDAD.

RT-6

CURRICULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS al servicio del  licitante QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LOS QUE DEBERÁN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS CON CARACTERISTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES. incluyendo copia de cedula profesional.

RT-7

DOCUMENTACIÓN de ACREDITACIÓN DE LA capacidad Financiera LA CUAL SERÁ INTEGRADA POR: LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA, COMO DECLARACIONES FISCALES, ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS EN LOS QUE SE REFLEJE SU CAPITAL CONTABLE DE $4,000,000.00 (CUATRO MILLONES) DE LOS ULTIMOS DOS EJERCICIOS FISCALES O, EN CASO DE EMPRESAS DE NUEVA CREACION, LOS MAS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

RT-8

RELACIÓN de maquinaria y equipo DE CONSTRUCCIÓN A UTILIZAR  Indicando, si son de su propiedad (DEBE PRESENTAR COPIA DE FACTURAS ESTE SUPUESTO),  arrendados con o sin OPCIÓN a compra,  su UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ELLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO;

TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD EN CASO DE QUE RESULTE GANADOR.

RT-9

RELACIÓN de MATERLIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PEMANATE QUE SE UTILIZARA EN LOS TRABAJOS DE LA OBRA

RT-10

modelo de contrato FIRMADO y MANIFESTACIÓN escrita de conocer el CONTENIDO DEL mismo ASÍ como su conformidad de ajustarse a sus TÉRMINOS Y CONDICIONES

RT-11

## MODELO DE CONTRATO

# UNION NACIONAL INTEGRAL DE TRABAJO ORGANIZADO A.C.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

PROGRAMA

CTO. No.

R.F.C.

# CONTRATO  DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN  POR UNA PARTE LA UNION NACIONAL INTEGRAL DE TRABAJO ORGANIZADO A.C.

A TRAVES DE EL ________________,_________________;_________________, POR CONDUCTO DE SUS TITULARES LOS C.C. __________________________,______________________,________________;, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA  LA CONTRATANTE  Y POR LA OTRA:

EL ________________

A   QUIEN  SE  DENOMINARA  "EL  CONTRATISTA"  SOMETIENDOSE  A  LAS   SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

D E C L A R A C I O N E S

PRIMERA.- EL CONTRATANTE  DECLARA:

A).- QUE ES UNA ASOSCIACION CIVIL LEGALMENTE CONSTITUIDA CONFORME A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE SUS REPRESENTANTES ESTAN LEGALMENTE FACULTADOS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO.

B).- QUE  PARA CUBRIR  LAS EROGACIONES QUE SE  DERIVEN DEL  PRESENTE  CONTRATO.- SON RECURSOS FEDERALES DEL EXTRAORDINARIOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.

C).-.-QUE TIENEN ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE _________________, ZACATECAS, MISMO  QUE  SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE  ESTE CONTRATO.

D).- QUE  LA  ADJUDICACIÓN  DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ POR: LICITACION PUBLICA NACIONAL No. _________ , EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 27 FRACCION II, 46 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; EL ARTICULO 3 FRACCION XVII Y EL ANEXO 9 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017.

SEGUNDA.-EL CONTRATISTA DECLARA:

A).- SER MEXICANO LO CUAL ACREDITA CON LA COPIA DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFIA EXPEDIDA POR EL IFE CON FOLIO No. ________________.

B).- QUE  TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ESTE CONTRATO.

C).- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: ___________________________  # ____ COL. LAS ______________________ZACATECAS, CP. _______-

E).- QUE  CONOCE  EL  CONTENIDO  Y  LOS REQUISITOS  QUE  ESTABLECEN  LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,  Y SU REGLAMENTO VIGENTE, EL CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO,  PLANOS Y PROYECTOS, ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES  INTEGRAN  EL PRESENTE CONTRATO, ASÍ  COMO LAS DEMÁS NORMAS QUE REQUIERAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

C L A U S U L A S

PRIMERA.-OBJETO  DEL  CONTRATO.- EL MUNICIPIO ENCOMIENDAN  A  EL CONTRATISTA LA REALIZACION DE UNA OBRA CONSISTENTE EN:

CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL (CEI) PRIMERA ETAPA UBICADO EN LA COLONIA COLINAS DEL VEGEL EN ZACATECAS, ZAC. (CONFORME ANEXO)

Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO  POR  LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS,  NORMAS Y ANEXOS SEÑALADOS EN  EL INCISO  "E"  DE LA SEGUNDA DECLARACION DE ESTE CONTRATO,  ASI  COMO  LAS  DEMAS NORMAS  DE  CONSTRUCCION  VIGENTES  EN  EL LUGAR  DONDE  DEBAN  REALIZARSE  LOS TRABAJOS,  MISMOS  QUE SE TIENEN POR PRODUCIDAS COMO PARTE INTEGRANTE DE  ESTAS CLAUSULAS

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL  MONTO  TOTAL  DEL  PRESENTE  CONTRATO ES DE: $______________ (___________________ PESOS 48/100 M.N.) INCLUYENDO EL I.V.A.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- EL CONTRATISTA SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA ___ DE OCTUBRE DEL 2017 Y  A TERMINAR A MÁS TARDAR EL DÍA ___ DE ___________ DEL 2017 DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. LOS REPRESENTANTES  DEL MUNICIPIO SE OBLIGAN A PONER A DISPOSICIÓN DE EL  CONTRATISTA EL  O  LOS  INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS  MATERIA  DE  ESTE CONTRATO,  ASÍ COMO LOS DICTÁMENES,  QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN.  LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN SERÁN OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA.

QUINTA.-ANTICIPOS.-PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE  CONTRATO EL MUNICIPIO OTORGAN UN ANTICIPO POR EL 30% TREINTA POR CIENTO, QUE CORRESPONDE A UN MONTO DE $______________ ( _____________ PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO I.V.A.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS TRABAJOS PARA  EL  INICIO  DE  LA OBRA Y PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE INSTALACION PERMANENTE.

EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS, SE SUJETARÁ A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO VIGENTE.

EL ANTICIPO  DEBERÁ  SER  AMORTIZADO  PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE  FORMULEN,  DEBIENDOSE  LIQUIDAR  EL FALTANTE  PARA  AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL, CONFORME EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL CONTRATISTA DEBERÁ ACREDITAR POR ESCRITO LA APLICACIÓN DEL IMPORTE  RECIBIDO POR CONCEPTO DE ANTICIPO, DENTRO DE LOS 30 DÍAS DE RECIBIDO.

PARA LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO EN EL CASO DE RESCISIÓN  DEL  CONTRATO,  EL SALDO POR  AMORTIZAR A CARGO  DEL CONTRATISTA  SE REINTEGRARÁ EN UN PLAZO  NO MAYOR DE 20 DÍAS  NATURALES,  CONTADOS A PARTIR DE  QUE SE LE COMUNIQUE LA  RESCISIÓN, Y DE  NO REINTEGRARLOS  EN  DICHO PLAZO,  CUBRIRÁ LOS CARGOS  QUE  RESULTEN  CONFORME  A  LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DE LA FEDERACION, PARA LOS CASOS DE PRORROGA DE PAGO DE CRÉDITOS FISCALES.

PARA GARANTIZAR LA DEBIDA INVERSIÓN DEL ANTICIPO EL CONTRATISTA EXHIBIRÁ UNA PÓLIZA  DE  FIANZA EXPEDIDA POR UNA INSTITUCIÓN LEGALMENTE  AUTORIZADA  POR UN VALOR  IGUAL  AL MONTO  DEL  ANTICIPO  CONTRA LA ENTREGA DE DICHA GARANTÍA POR EL CONTRATISTA, SE INICIARÁ EL TRÁMITE PARA EJECUTAR EL PAGO DEL ANTICIPO.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO  SE  PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES,  LAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA A LA RESIDENCIA  DE SUPERVISIÓN DE UNITO, DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A  LA FECHA DE CORTE PARA LA ELABORACIÓN DE LAS MISMAS,  LA QUE SERÁ QUINCE Y  ULTIMO DE  CADA MES,  CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO  ANTES SEÑALADO, SE INCORPORAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN PARA QUE EL MUNICIPIO INICIEN SU TRÁMITE DE PAGO.

TRATANDOSE  DE  PAGOS  EN EXCESO QUE RECIBA  EL  CONTRATISTA,  DEBERA  PAGAR  LAS CANTIDADES  PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A  LO ESTABLECIDO  EL PARRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 55 DE LA LEY DE  OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

SEPTIMA.- GARANTIAS.- EL  CONTRATISTA  SE  OBLIGA  A CONSTITUIR  EN  LA  FORMA, TÉRMINOS  Y  PROCEDIMIENTOS  PREVISTOS  POR  EL ARTICULO 48 DE LA LEY  DE   OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,  Y  SU  REGLAMENTO,  LAS  GARANTÍAS A QUE HAYA LUGAR CON  MOTIVO  DEL CUMPLIMIENTO  DE ESTE CONTRATO MEDIANTE UNA FIANZA POR EL 10% DEL MONTO CONTRATADO. Y UNA FIANZA POR EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO QUE RECIBA.

Y AL TERMINO DE  LA OBRA EL CONTRATISTA ENTREGARA UNA FIANZA POR EL 10% DEL MONTO EJERCIDO EN LA OBRA, PARA GARANTIZAR POR 12 MESES LOS VICIOS OCULTOS QUE PUDEDAN SURGIR CONFORME A LO SEÑALADO EN EL ART. 66 DE LA LEY DE OBRAS QUE SE INVOCA.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.- LAS  PARTES ACUERDAN QUE EN EL PRESENTE CONTRATO NO HABRA AJUSTES DE COSTOS, POR TRATARSE DE UN PROGRAMA FEDERAL DE BENEFICIO SOCIAL.

NOVENA.-RECEPCION  DE LOS TRABAJOS.-LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARÁ CONFORME A LO SEÑALADO EN LOS LINEAMIENTOS,  REQUISITOS Y PLAZOS  QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS  PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU  REGLAMENTO , ASÍ  COMO  BAJO  LAS  MODALIDADES  QUE  LA  MISMA  PREVÉ, RESERVÁNDOSE  EL MUNICIPIO EL DERECHO DE RECLAMAR  POR  TRABAJOS FALTANTES O MAL  EJECUTADOS. EL MUNICIPIO  PODRÁN  EFECTUAR RECEPCIONES  PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIERAN  TRABAJOS  TERMINADOS Y  SUS   PARTES   SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

DECIMA.- REPRESENTANTE DEL  CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN  DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE  PERMANENTE, QUE OBRARÁ COMO SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUÁL  DEBE TENER  PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO  RELATIVO  AL   CUMPLIMIENTO  DE  ESTE  CONTRATO.  EL MUNICIPIO SE RESERVAN EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, EL CUAL PODRÁN EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

DECIMO PRIMERA.- RELACIONES  LABORALES.- EL  CONTRATISTA,  COMO  EMPRESARIO  Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERÁ  EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE  LAS  DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL.  "EL CONTRATISTA" CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER EN TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS  TRABAJADORES  PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE EL MUNICIPIO EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS DEL CONTRATO.

DECIMO SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO  DE  LA OBRA DEL  CONTRATO  CUMPLAN  CON  LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL ANEXO  DE ESTE CONTRATO YA  QUE  LA  REALIZACIÓN  DE TODAS Y CADA UNA DE LAS  PARTES  DE  DICHA  OBRA  SE EFECTÚEN  A  SATISFACCIÓN DE  EL MUNICIPIO, ASÍ COMO A  RESPONDER POR  SU CUENTA Y RIESGO DE LOS   DEFECTOS  Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE  LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A EL MUNICIPIO O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO,  HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA. QUEDANDO  A SALVO  LOS DERECHOS ESTABLECIDOS  EN  EL  ARTÍCULO  47 TERCER PÁRRAFO DE LA LEY  DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

IGUALMENTE SE OBLIGA  EL CONTRATISTA  A  NO CEDER  A   TERCERAS   PERSONAS FÍSICAS O MORALES SUS DERECHOS  Y  OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS  ANEXOS, ASÍ COMO LOS  DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS  BIENES  O  TRABAJOS  EJECUTADOS   QUE  AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DEL MUNICIPIO  EN  LOS  TÉRMINOS  DE  LA  LEY  DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DECIMO TERCERA.- PENAS  CONVENCIONALES.- EL MUNICIPIO TENDRAN  LA  FACULTAD  DE  VERIFICAR  SI LA OBRA ESTA SIENDO  EJECUTADA  DE  ACUERDO  AL PROGRAMA.  SI  COMO CONSECUENCIA DE LA VERIFICACION SE OBTIENE QUE EL AVANCE ES MENOR DE LO QUE HABIA QUE REALIZARSE, EL MUNICIPIO APLICARA  COMO SANCION EL 5 % DE LA  DIFERENCIA  ENTRE  LO  EJECUTADO Y LO  QUE  DEBIA  EJECUTARSE  CONFORME  AL PROGRAMA, POR CADA MES O FRACCION DE MES POR EL SIMPLE RETRASO, APLICANDOSE LOS IMPORTES A FAVOR DEL MUNICIPIO COMO PENA CONVENCIONAL.

SI EL CONTRATISTA TERMINA LA  OBRA  EN  EL TIEMPO  DEL PROGRAMA,  EL MUNICIPIO  HARA  LA  DEVOLUCION  DE  LAS RETENCIONES.

DECIMO CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- EL MUNICIPIO PODRÁ  SUSPENDER  TEMPORALMENTE  EN  TODO  O EN PARTE  LA  OBRA  CONTRATADA  EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA,  PARA LA CUAL HARÁ LA COMUNICACIÓN  AL CONTRATISTA.

EL  PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN.

DECIMO QUINTA.- RESCISION  ADMINISTRATIVA  DEL CONTRATO.- EL MUNICIPIO PODRÁN  EN  CUALQUIER MOMENTO  RESCINDIR  ADMINISTRATIVAMENTE  ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERÉS GENERAL, APLICANDO LOS PROCEDIMIENTOS Y TIEMPOS SEÑALADOS  EN LA LEY QUE SE INVOCA.

LA  CONTRAVENCIÓN  A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS  QUE  ESTABLECE  LA LEY   DE OBRAS  PÚBLICAS Y SERVICIO RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO VIGENTE Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASÍ COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA QUE  SE ESTIPULA EN EL PRESENTE CONTRATO, DA DERECHO A SU  RESCISIÓN   INMEDIATA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO  SIN  RESPONSABILIDAD   PARA EL MUNICIPIO ADEMÁS DE QUE SE LE APLIQUEN A EL CONTRATISTA LAS PENAS CONVENCIONALES,  CONFORME   A  LO SEÑALADO  POR   ESTE CONTRATO.

DECIMO SEXTA. -LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA  LA EJECUCIÓN DE LA OBRA,  OBJETO  DE ESTE CONTRATO,  A TODAS Y CADA UNA  DE  LAS CLÁUSULAS QUE   LO  INTEGRAN, ASÍ  COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS  Y  REQUISITOS  QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y,  SU REGLAMENTO Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

DECIMO SEPTIMA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.- LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE APLICAN EN ESTE CONTRATO,  CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO ANEXO,  CORRESPONDEN  A LOS PROPUESTOS POR EL CONTRATISTA EN EL CONCURSO DE INVITACION.

EL  CONTRATISTA ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN SE LE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES CONFORME A LAS DISPOSICIONES LEGALES:

A.- EL  0.005  (CINCO  AL  MILLAR)   DEL  IMPORTE   DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO    PARA    CUMPLIR   CON  EL  ARTICULO  NUMERO  191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS,  POR CONCEPTO  DE  LOS DERECHOS DE INSPECCION,  CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS POR LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA FEDERACION,  SEGUN LO ESTABLECE EL ARTICULO  32 BIS DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL.

DECIMO OCTAVA.- PARA  LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL  PRESENTE  CONTRATO,  ASÍ COMO  PARA  TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN  EL  MISMO,  LAS  PARTES   SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES FEDERALES DEL ESTADO DE  ZACATECAS, POR LO TANTO EL CONTRATISTA RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE  POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE,  FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LAS PARTES EXPRESAN DE CONFORMIDAD, LA ACEPTACION DEL PRESENTE CONTRATO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, EN EL CUAL, NO EXISTE ERROR, DOLO, NI VICIO ALGUNO DEL CONSENTIMIENTO, QUE PUDIERA INVOCAR SU NULIDAD.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZAC; EN ORIGINAL Y  COPIA  A LOS ____ DÍAS  DE ________  DEL 2017.

# POR LA CONVOCANTE

# UNION NACIONAL INTEGRAL DE TRABAJO ORGANIZADO A.C.

EL SECRETARIO

________________________

MTO. JORGE GREY CHAVEZ

EL CONTRATISTA

____________________________

ARQ

fORMATO DE ESCRITO

# UNION NACIONAL INTEGRAL DE TRABAJO ORGANIZADO A.C.

EL SECRETARIO

P R E S E N T E.

POR MEDIO DEL PRESENTE ESCRITO ME DIRIJO A USTED, PARA MANIFESTARLE QUE CON OPRTUNIDAD MI EMPRESA,  REVISO EL CONTENIDO DEL MODELO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA ABASE DE PRECIOS UNITARIOS, SUSTENTADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, Y ESTA DE ACUERDO Y ACEPTA EL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DE TODAS Y CADA UNA DE SUS CLAUSULAS, LO ANTERIOR EN EL CASO DE RESULTAR ADJUDICADO EN LA PRESENTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LO-____________ REALTIVO A LA OBRA: CONSTRUCCION ___________________________________________________________DE, ZACATECAS

SIENDO TODO LO QUE TENGO QUE MANIFESTAR, APROVECHO LA ocasión Y LE ENVIO UN CORDIAL SALUDO.

ZACATECAS, ZAC., A ___ DE OCTUBRE  DEL 2017

A T E N T A M E N T E

_______________________

ANALISIS, ÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL, ANEXANDO EL TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS.

- FORMA re-1

RELACIÓN Y ANALISIS DE costos BÁSICOS puestos en el sitio de la obra los cuales DEBERÁN ser vigentes en la REGIÓN. no debe presentar BÁSICOS que no se requiera como soporte a sus precios unitarios ya que de realizarlo SERÁ DESECHADA la propuesta.

- FORMA Re-2

ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACION de LOS costos horarios de maquinaria y equipo, activo e inactivo, puestos en el sitio de los trabajos, DEBIENDO CONSIDERAR ESTOS, PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS.

- FORMA re-3

| RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA | CONTRATACION No. | HOJA : DE |
| --- | --- | --- |
|  | RELATIVO A: |  |

| FORMA RE-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPO No. | CLASIFICACIÓN |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO |  |  |  |  |
| DATOS GENERALES: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO DE COMBUSTIBLE : | ___ GASOLINA |  |  | ___ DIESEL |  | ___ OTRO |  | _____________________ |  |  |
| ( Pm ) PRECIO DE LA MÁQUINA |  |  | $ |  | ( HP ) POTENCIA NOMINAL |  |  |  |  | HP |
| ( Pn ) VALOR DE LAS LLANTAS |  |  | $ |  | ( Fo ) FACTOR DE OPERACIÓN |  |  |  |  |  |
| ( Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. O/Y PZAS. ESP. |  |  | $ |  | ( HPop ) POTENCIA DE OPERACIÓN ( HP x Fo ) |  |  |  |  | HP |
| ( Vm) VALOR DE LA MÁQUINA |  |  | $ |  | ( Gh ) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE |  |  |  |  | LITROS/ HR. |
| ( Vr ) VALOR DE RESCATE |  | Vm | $ |  | ( Pc ) PRECIO DEL COMBUSTIBLE |  |  |  |  | LITRO |
| ( Ve ) VIDA ECONÓMICA |  |  | HORAS |  | ( C ) CAPACIDAD DEL CARTER |  |  |  |  | LITROS |
| (Ed) EDAD |  |  | AÑOS |  | ( t ) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE |  |  |  |  |  |
| ( IC ) INDICADOR ECONÓMICO |  |  |  |  | ( Ah ) CANTIDAD DE LUBRICANTE |  |  |  |  | HORAS |
| ( i ) TASA DE INTERES ANUAL |  |  |  |  | ( Pa ) COSTO DEL LUBRICANTE |  |  |  |  | LITROS/HR. |
| ( Hea ) HORAS EFECTIVAS POR AÑO |  |  | HORAS |  | ( Vn ) VIDA DE LAS LLANTAS |  |  |  |  | LITRO |
| ( IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS |  |  |  |  | ( Va ) VIDA DEL EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. |  |  |  |  | HORAS |
| ( s ) PRIMA ANUAL PROMEDIO |  |  |  |  | ( Ht ) HORAS EFECTIVAS POR TURNO |  |  |  |  | HORAS |
| ( Ko ) MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR |  |  | % |  | ( Sr ) SALARIOS POR TURNO |  |  |  |  | HORAS |
| ( Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t |  | LITROS/HR. |  |  |  |  |  |  |  | TURNO |
| I.- CARGOS FIJOS : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.1.- DEPRECIACIÓN |  | D = ( Vm - Vr ) / Ve |  |  |  |  |  |  | = |  |
| I.2.- INVERSIÓN |  | Im = ( Vm + Vr ) i / 2 Hea |  |  |  |  |  |  | = |  |
| I.3.- SEGUROS |  | Sm = ( Vm+ Vr ) s / 2 Hea |  |  |  |  |  |  | = |  |
| I.4.- MANTENIMIENTO |  | Mm = Ko x D |  |  |  |  |  |  | = |  |
|  |  |  |  |  | ( 1 ) SUMA CARGOS FIJOS |  |  |  |  |  |
| II.- CONSUMOS : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.1.- COMBUSTIBLES |  | Co = Gh x Pc |  |  |  |  |  |  | = |  |
| II.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA |  |  |  |  |  |  |  |  | = |  |
| II.3.- LUBRICANTES |  | Lb=(Ah+Ga) Pa |  |  |  |  |  |  | = |  |
| II.4.- LLANTAS |  | N = Pn /Vn = |  |  |  |  |  |  | = |  |
| II.5.- EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. |  | Ae = Pa /Va = |  |  |  |  |  |  | = |  |
|  |  |  |  |  | ( 2 ) SUMA CONSUMOS |  |  |  |  |  |
| III.- OPERACIÓN : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CATEGORÍAS |  | CANTIDAD |  |  | SALARIO REAL |  | IMPORTE |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ( Sr ) = |  | $ |  |  |  |
| III.1.- OPERACIÓN Po = Sr / Ht = |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ( 3 ) SUMA OPERACIÓN |  |  |  |  |  |
|  |  |  | COSTO DIRECTO POR HORA ( 1 ) + ( 2 ) + ( 3 ) = $ |  |  |  |  |  |  |  |

ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS POR COSTO DIRECTO, COSTO INDIRECTO, COSTO DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES. no debe incluir ni una sola matriz que no sea estrictamente solicitada en el catalogo de conceptos, de hacerlo la propuesta SERÁ desechada. FORMATO ANEXO

FORMA RE-4

| RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA | CONTRATACION No. | HOJA : DE |
| --- | --- | --- |
|  | RELATIVO A: |  |

ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS (LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS DEL CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN Y CANTIDADES DE TRABAJOS SOLICITADOS, ESTRUCTURADOS POR COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD) FORMA RE-4

| N° | ###### CONCEPTO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | IMPORTE |  |  |  |  |
| PERSONAL |  |  | SUMA $ |  |  |  |  |  |
| CATEGORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HERRAMIENTA Y EQUIPO |  |  | SUMA $ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SUMA $ |  |  |  |  |  |
| COSTO DIRECTO = | TOTAL $ |  |  |  |  |  |  |  |
| FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD COSTO INDIRECTO = % C. I. x ( C. D. ) COSTO POR FINANCIAMIENTO = % C. F. x ( C. D. + C. I. ) CARGO POR UTILIDAD = % C. U. x ( C. D. + C. I. + C. F. ) |  | PORCENTAJE | IMPORTE |  |  |  |  |  |
| COSTO DIRECTO = |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD COSTO INDIRECTO = % C. I. x ( C. D. ) COSTO POR FINANCIAMIENTO = % C. F. x ( C. D. + C. I. ) CARGO POR UTILIDAD = % C. U. x ( C. D. + C. I. + C. F. ) CARGOS ADICIONALES %C.A. x (C.D.) PRECIO UNITARIO = ( C. D. + C. I. + C. F. + C. U. + C.A. ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |

|  | ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS indirectos IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES. |  |
| --- | --- | --- |

- FORMA re-5

|  | FORMA RE-5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS |  |  |  |  |  |  |
| # RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: |  | CONTRATACION No. |  |  |  | HOJA : DE |  |
|  |  | RELATIVO A: |  |  |  |  |  |
| # C O N C E P T O |  |  | IMPORTES POR ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  |
|  |  |  | CENTRAL | OBRA |  |  |  |
| HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.- PERSONAL DIRECTIVO |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.- PERSONAL TÉCNICO |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.- PERSONAL ADMINISTRATIVO |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.- PERSONAL EN TRANSITO |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.- CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL PARA LOS CONCEPTOS 1 A 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS 1 A 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.- PASAJES Y VIÁTICOS |  |  |  |  |  |  |  |
| ( SUBTOTALES ) $ = |  |  |  |  |  |  |  |
| DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.- EDIFICIOS Y LOCALES |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.- BODEGAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.- INSTALACIONES GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.- MUEBLES Y ENSERES |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.- DEPRECIACIÓN O RENTA Y OPERACIÓN DE VEHÍCULOS |  |  |  |  |  |  |  |
| ( SUBTOTALES ) $ = |  |  |  |  |  |  |  |
| SERVICIOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES |  |  |  |  |  |  |  |
| ( SUBTOTALES ) $ = |  |  |  |  |  |  |  |
| FLETES Y ACARREOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.- DE CAMPAMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.- DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.- DE MOBILIARIO |  |  |  |  |  |  |  |
| ( SUBTOTALES ) $ = |  |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS DE OFICINA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.- PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.- CORREOS, TELÉFONOS, TELÉGRAFOS, RADIO |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.- SITUACIÓN DE FONDOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.- COPIAS Y DUPLICADOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.- GASTOS DE CONCURSOS |  |  |  |  |  |  |  |
| ( SUBTOTALES ) $ = |  |  |  |  |  |  |  |
| TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.- CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.- MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO |  |  |  |  |  |  |  |
| ( SUBTOTALES ) $ = |  |  |  |  |  |  |  |
| SEGUROS Y FIANZAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.- PRIMAS POR SEGUROS |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.- PRIMAS POR FIANZAS |  |  |  |  |  |  |  |
| ( SUBTOTALES ) $ = |  |  |  |  |  |  |  |
| COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ = |  |  |  |  |  |  |  |

ANÁLISIS CALCULO E INTEGRACIÓN deL costo POR financiamiento. (por flujo de caja y presentar el Índice Económico vigente)

- FORMA re-6

ANÁLISIS DE COSTOS DE LA UTILIDAD, EL PORCENTAJE SERÁ FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERÁ EL QUE RESULTE DE APLICARSE ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO. ESTE CARGO, DEBERÁ CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LA EMPRESA.

- FORMA re-7

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN, COSTO E IMPORTES.

- FORMA re-8

PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO (INDICANDO FECHA DE INICIO Y FIN DE CADA PARTIDA) 120 DIAS Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA CONVOCANTE, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS.

- FORMA re-9

PROGRAMA mensual DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO (INDICANDO FECHA DE INICIO Y FIN DE CADA PARTIDA) Y CUANTIFICADO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA CONVOCANTE, DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS.

- FORMA re-10

PROGRAMA mensual DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO (INDICANDO FECHA DE INICIO Y FIN DE CADA PARTIDA) Y CUANTIFICADO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA CONVOCANTE, de la utilización DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN y ADMINISTRACION de los trabajos.

- FORMA re-11

PROGRAMA mensual DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO (INDICANDO FECHA DE INICIO Y FIN DE CADA PARTIDA) Y CUANTIFICADO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA CONVOCANTE, DE mano de obra., ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

- FORMA re-12

PROGRAMA mensual DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO (INDICANDO FECHA DE INICIO Y FIN DE CADA PARTIDA) Y CUANTIFICADO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA CONVOCANTE, DE los MATERIALES Y EQUIPOs DE INSTALACIÓN PERMANENTE expresados en unidades convencionales y volumenes requeridos.

- FORMA re-13

CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN.

- FORMA rE-14

PRESIDENTE DE LA UNITO A.C.

ZACATECAS, ZAC.

PRESENTE.

FORMA RE-14

CARTA COMPROMISO

(EL PRESENTE DOCUMENTO SE TRANSCRIBIRA EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

En relación con LA LICITACION PUBLICA NACIONAL  PUBLICADA EN  FECHA:_________________

ME PERMITO MANIFESTAR A USTED, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD ,  QUE   EL  SUSCRITO  _______________________________ TIENE INTERÉS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL NO. _____________________ relativo a la  OBRA______________________________  SOBRE EL PARTICULAR MANIFIESTO  QUE:

OPORTUNAMENTE SE ADQUIRIERON LAS BASES DE LA CONVOCATORIA COmpletAS, RELATIVAS A La LICITACION   DE REFERENCIA, Y SE HA TOMADO DEBIDA NOTA DE LOS DATOS Y requisitos A QUE SE SUJETARA ESTA Y CONFORME A LOS CUALES SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE ACEPTAN ÍNTEGRAMENTE LOS REQUISITOS TECNICOS Y ECONOMICOS CONTENIDOS EN  LAS BASES DE LA LICITACION Y PARA TAL EFECTO SE DEVUELVEN DEBIDAMENTE ORDENADOS, FIRMADOS Y FOLIADOS POR EL SUSCRITO EN ____________ FOJAS.

se han TOMADO LAS PROVIDENCIAS QUE SE ESTABLECEN EN las bases DE REFERENCIA Y NUESTRO REPRESENTANTE  TÉCNICO    SERÁ    EL SR.__________________________ CON CEDULA PROFESIONAL NO.____________ EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PUBLICA.

ASI MISMO MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE ESTA EMPRESA CONOCE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONadas con las mismas Y SU REGLAMENTO EN VIGOR, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN Y QUE ACEPTA QUE TALES DOCUMENTOS RIGEN EN LO CONDUCENTE, RESPECTO AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL Y DEMÁS ACTOS QUE sE DERIVEN: de CONFORMIDAD con lo anterior, se presenta una propuesta, con un importe incluido el i. v. a. de $____ (NUMERO Y LETRA)

NOMBRE DE LA EMPRESA DIRECCIÓN y TELÉFONO, FIRMA DEL POSTOR O DE SU REPRESENTANTE LEGAL

|  | CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS, IMPORTES POR CONCEPTO, PARTIDAS Y DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (CON NUMERO Y LETRA) ADEMAS DE LA HOJA DE RESUMEN POR PARTIDAS indicando cantidades con numero y letra. |  |
| --- | --- | --- |

- FORMA re-15